## Slide 1: Engenharia de Software
Metodologia: DSDM
Método de Desenvolvimento de Sistemas Dinâmicos
Dynamic Systems Development Method
THIAGO AUGUSTO DE VILAS BOAS RA: N405767
OTÁVIO AUGUSTO ROSA BAIO RA: N404EA0
MIKE DOUGLAS DE PAULA SOARES RA: F0289D7
FELIPE AUGUSTO CALÓGERO RA: N390BB6
GABRIEL GODOY DOS SANTOS RA: D873385
IVANILDO DE ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR RA: F0738C7

## Slide 2: Introdução
Dentre os vários tipos de metodologias utilizadas para atender às demandas dos clientes e seus projetos de maneira mais flexível e com maior produtividade, um exemplo de método empregado no desenvolvimento de projetos e também no meio tecnológico é o DSDM. Um tipo de metodologia ágil criado no Reino unido em 1990 por uma associação de consultores e especialistas no ramo de engenharia de software, que fizeram compartilhamento e união de suas melhores técnicas para criação de um único sistema baseado na metodologia RAD.

## Slide 3: Definição
O DSDM é uma metodologia de desenvolvimento de sistemas dinâmicos, que visa desenvolver projetos com a qualidade desejada sem ultrapassar limites de tempo e orçamento. Entre suas melhores práticas estão o desenvolvimento incremental e iterativo, exigências flexíveis, a colaboração e comunicação entre cliente e equipe, além da integração de funcionalidades. É similar em muitos aspectos ao SCRUM e XP, mas tem seus melhores usos onde o requisito de tempo é fixo.

## Slide 4: Comparativo de metodologias

## Slide 5: Características
Os resultados do desenvolvimento são direta e prontamente visíveis
Como os usuários estão ativamente envolvidos no desenvolvimento do sistema, é mais provável que o adotem e aceitem.
A funcionalidade básica é entregue rapidamente, com mais funcionalidades sendo entregues em intervalos regulares.
Elimina a burocracia e quebra a barreira da comunicação entre as partes interessadas.
Devido ao constante feedback dos usuários, é mais provável que o sistema que está sendo desenvolvido atenda às necessidades para as quais foi comissionado.
Indicadores iniciais sobre se o projeto funcionará ou não, em vez de uma surpresa desagradável no meio do desenvolvimento
O sistema é entregue dentro do prazo e do orçamento.
Capacidade dos usuários de afetar a direção do projeto.

## Slide 6: Principais conceitos
Envolvimento do usuário ativo
As pessoas que usarão o produto devem estar ativamente envolvidas no seu desenvolvimento. Isso é importante para que o produto acabe sendo útil para as pessoas que o usarão.

## Slide 7: Principais conceitos
A equipe deve ser capacitada para tomar decisões
A equipe deve ser capaz de tomar decisões rápidas e informadas, sem ter que passar pela burocracia para que essas decisões sejam aprovadas.

## Slide 8: Principais conceitos
Lançamentos frequentes
O DSDM se concentra em lançamentos frequentes. Versões frequentes permitem a entrada do usuário em estágios cruciais no desenvolvimento do produto. Eles também garantem que o produto possa ser lançado rapidamente o tempo todo.

## Slide 9: Principais conceitos
Desenvolvimento iterativo, impulsionado pela visão do cliente.
O desenvolvimento é que o sistema é feito em iterações, o que permite feedback frequente do usuário e uma solução parcial, mas rápida, para necessidades imediatas, com mais funcionalidade sendo adicionada em iterações posteriores.

## Slide 10: Principais conceitos
As alterações devem ser reversíveis
Todos os produtos devem estar em um estado totalmente conhecido o tempo todo. Isso permite voltar atrás se uma determinada alteração não der certo.

## Slide 11: Principais conceitos
Os requisitos prioritários são definidos inicialmente
Os requisitos de prioridade são elaborados no início do projeto, antes de qualquer codificação, deixando os detalhes a serem trabalhados durante o curso do desenvolvimento.

## Slide 12: Principais conceitos
Teste Integrado
O teste é realizado em todas as etapas do processo, para garantir que o produto que está sendo desenvolvido seja tecnicamente sólido e não desenvolva falhas técnicas, e que o uso máximo seja feito com o feedback do usuário.

## Slide 13: Principais conceitos
Colaboração e cooperação são essenciais
A colaboração e a cooperação entre todas as partes interessadas são essenciais para o sucesso do projeto. Todas as partes envolvidas (não apenas a equipe principal) devem se esforçar juntas para atingir o objetivo do negócio.

## Slide 14: Principais conceitos
Regra de 20% / 80%
O DSDM assume que 80% da solução pode ser desenvolvida em 20% do tempo necessário para produzir a solução total. O DSDM foca nesses 80%, deixando outros 20% para revisões posteriores. O DSDM pressupõe que nem todos os requisitos para a solução final sejam conhecidos, portanto, é provável que os 20% finais dos recursos não essenciais tenham falhas de qualquer maneira. (Priorização do MoSCoW.)

## Slide 15: Priorização do mOScow
O método MoSCoW foi desenvolvido por Dai Clegg, da Oracle® UK Consulting, em meados dos anos 90. É uma abordagem útil para classificar as tarefas do projeto em categorias críticas e não críticas:
Deve ter - as coisas que são absolutamente essenciais e são fundamentais para o sistema.
Deveria ter - coisas importantes para a solução de negócios.
Poderia ter - coisas que são úteis, mas que podem ser feitas sem um curto período de tempo.
Não terá esse tempo - coisas que podem facilmente esperar até mais tarde.
A priorização é importante porque não há tempo suficiente para fazer tudo, e as coisas essenciais devem ser colocadas antes das coisas que não são.

## Slide 16: Fases de desenvolvimento
O DSDM consiste em três principais fases sequenciais:
1° Pré-Projeto (estudos de viabilidade e negócios),
2° Projeto – (modelo funcional, Design e construção e Implementação que completam o ciclo de vida do projeto),
3° Pós-Projeto (manutenção),

## Slide 17: Representação das fases

## Slide 18: 1° fase: O Pré-Projeto
No pré-projeto são identificados os projetos candidatos, onde são definidos o orçamento e a assinatura do contrato. Estes critérios devem ser controlados antecipadamente para evitar problemas futuros e em estágios mais críticos.
Estudo de viabilidade: Estabelece requisitos básicos de negócio e restrições associados à aplicação a ser construída. Depois avalia se a aplicação é um candidato viável para o processo DSDM
Estudo de negócios: Incrementa todo o trabalho realizado no Estudo de Viabilidade. Depois do projeto ser declarado viável para o uso da DSDM, este nível examina o processo de financiamento, os utilizadores envolvidos e as suas necessidades e desejos respectivos.

## Slide 19: 2° fase: O Ciclo de Vida do Projeto
Nesta etapa, o Estudo de viabilidade e o Estudo de Negócio são fases sequenciais que se completam entre si. Após a conclusão destas fases, o sistema é desenvolvido iterativamente e de forma incremental nos níveis de Modelo funcional, Design e construção e Implementação.

## Slide 20: 2° fase - Iteração de Modelos Funcionais
Onde é produzido um conjunto de protótipos incrementais que demonstram a funcionalidade para o cliente. Neste ciclo iterativo procura-se juntar os requisitos adicionais ao se obter feedback dos usuários conforme eles vão testando e utilizando o protótipo.

## Slide 21: 2° fase - Iteração Design e construção
Onde revisitamos os protótipos desenvolvidos durante a iteração de modelos funcionais, para assegurar que cada um tenha passado por um processo de engenharia. Assim, conseguimos oferecer aos usuários finais o valor de negócio em termos operacionais.

## Slide 22: 2° fase - Implementação
Onde de fato colocamos a última versão do incremento de software no ambiente operacional. Nesta última fase o incremento pode não estar completo ou ainda alterações podem ser solicitadas conforme o incremento seja alocado.

## Slide 23: 3° fase - Pós-Projeto
Esta fase garante a eficiência e eficácia do projeto. Através de manutenções, melhorias e ajustes de acordo com os princípios do DSDM. A manutenção pode ser vista como um contínuo desenvolvimento. Ao invés de finalizar o ciclo de vida apenas uma vez, normalmente o projeto pode retomar fases anteriores a fim de refinar ainda mais o passo concluído.

## Slide 24: exemplos para a utilização do DSDM
Projetos Urgentes – Projetos time to market são dos mais conceituados para se adaptarem ao DSDM. O método Timeboxing (Períodos de tempo fixos) e prioridades de funções levam à entrega do produto à hora com as funcionalidades essenciais.
Projetos de Novas Tecnologias – Estes projetos necessitam de um espaço para a experimentação e privilegiam o retorno das experiências antes de tomar decisões definitivas. É necessário por vezes alterar a estrutura do projeto e com os princípios da reutilização e reconfiguração que DSDM oferece, isto torna-se possível.
Projetos de Desenvolvimento de Produtos – A DSDM é adaptada para projetos de desenvolvimento de produtos. Estes projetos têm frequentemente prazos.

## Slide 25: Algumas questões sobre a metodologia
É adequado para todos os projetos?
Não. DSDM é indicada para projetos que exigem pouca formalidade e prazos curtos. Não sendo adequado para projetos críticos que envolvem vidas humanas. É importante analisar a natureza do projeto em questão e decidir quais conceitos e princípios o ajudarão e quais não.
Critérios básicos o uso do DSDM?
É preciso haver um compromisso total de gerenciamento, a equipe deve poder se reunir facilmente e a equipe deve poder trabalhar juntos facilmente.
Quão amplamente é usado o DSDM?
Um em cada cinco desenvolvedores no Reino Unido usa o DSDM e mais de 500 grandes empresas o adotaram.

## Slide 26: Conclusão
O DSDM é uma ótima e segura base para equipes de desenvolvimento que têm em mãos projetos com necessidade de execução rápida e com requisitos flexíveis. Onde visa desenvolver projetos com a qualidade desejada sem ultrapassar limites de tempo e orçamento. É constituída por 3 fases que ajudam na facilitação do projeto e de seu desenvolvimento. A partir desta metodologia, é possível construir um trabalho que agrade ao cliente, à equipe de desenvolvimento e aos utilizadores finais que terão a oportunidade de interagir com todo o desenvolvimento do sistema de informação, através das frequentes fases de testes.

## Slide 27: Empresas que utilizaram
Sema Group, que utiliza a DSDM em inúmeros projetos.
Boston Globe, desenvolveu um projeto chamado Sysdeco utilizando a DSDM. Sysdeco é um sistema voltado para gerenciamento e produção de jornais, produzido em quatro meses com o uso de DSDM.

## Slide 28: Referência
SBROCCO, José Henrique Teixeira de Carvalho; MACEDO, Paulo Cesar de (2012). Metodologias Ágeis. Engenharia de Software Sob Medida. São Paulo: Érica.

## Slide 29: APRESENTANDO A metodologia DE FORMA PRATICA